國立屏東科技大學100學年度第2學期總務會議議程

- 時間：101年6月25日(星期一)中午12時10分

- 地點：行政大樓第2會議室

- 主席宣佈開會：

- 主席報告：

- 上次會議紀錄有無異議：

- 上次會議決議事項執行情形：如記載表

| 國立屏東科技大學100學年度第1學期總務會議交辦及決議事項執行情形記載表 (資料截止日:101.6.14) |
| --- |
| 編號 | 案由 | 決議/交辦事項 | 執行 單位 | 執行方案 | 執行成果 |
| 1010101 | 主席指示事項 | 有關大型公文封利用貼 紙做重複使用之觀念，將 提行政會議宣導。 | 文書組 |  | 已於101年2月16日本校第161次行政會議中宣導。 |
| 1010102 | 主席指示事項 | 有關全面改善管理學院大樓屋頂防漏工程，所需經費估約330萬元，擬請營繕組於102年度編列預算辦理。 | 營繕組 | 於102年度編列預算執行 | 已完成102年度預算編列程序。 |
| 1010103 | 管理學院東側停車格與格間植樹問題，經討論結果，老師們顧慮夜間停、離車時，因技術問題恐碰撞路樹，建議是否能加寬停車格間或對於種植點再加以規劃考量？ | 主席回覆：基本上以不影響倒車入庫之安全寬度為原則，此請營繕組、事務組至現場實勘後再評估。 | 營繕組 | 經會同事務組現場勘查，停車格與格間並未植樹，樹木乃植於花台內，因此夜間停、離車時並無碰撞路樹之虞。 |  |
| 1010104 | 裴院長提議:屏東客運公司目前偕同公路局人員蒞校勘定該公司公車行駛本校校園之動線，據悉將於體育館近仁實齋停車場及管院與熱農大樓間等二處設公車站牌，屆時請惠予協助設置休憩椅。 |  | 事務組 | 俟本案路線確定後再洽請員生社設置休憩椅。 |  |
| 1010105 | 主席指示事項 | 有關景憩所毛所長提出系館防漏工程整修後極少部份仍有待補強之問題，將請營繕組派員勘查後協助處理，倘若經費過大非本處所能負荷，則請該所循行政程序簽核後憑辦。 | 營繕組 | 研擬改善工法並配合101年度預算辦理改善。 | 增設防漏鋼瓦屋頂，預計101年6月底發包，暑假施工完成。 |

柒、總務處各組工作報告：

●事務組

一、因應會計室核銷、請購流程之修改，本校電話裝、移機申請表也已將表格適當調整，以符合會計室需求。

二、3/31派中巴支援國際處接送僑生至義守大學參加「春季聯歡會」活動，順利達成任務。

三、4/6-7協助教務處辦理本校研究所招生相關事宜，並派車接送屏東火車站到本校之考生，順利圓滿完成任務。

四、4/9-13協助水保系整理芒果園區車道，圓滿完成任務。

五、完成新建農學院大樓通信纜線接線至管理學院前方之接線櫃。

六、4/30協助學務處學生諮商中心辦理100學年度第2學期全校導師會議暨導師知能研習會議會場佈置、茶水及演講者接送工作，順利完成任務。

七、5/12完成本校與財團法人福智文教基金會於靜思湖合辦之「感恩暨植樹活動」。

八、5/4馬總統15:30蒞校指導，協助會場佈置、周遭環境整理、安全工作及引導，順利圓滿完成。

九、5/4-6 配合中華電信公司於屏榮、屏中裝設電話，以利四技二專統測期間聯絡。

十、5/5-6協助教務處辦理101學年度四技二專入學測驗試務工作事宜，一切順利圓滿完成。

十一、本（100）學年度車輛稽查小組對違規車輛共開立1,141件違規罰單（未戴安全帽329件、違規停車483件、未貼停車識別證329件），繳費情形約68％，於3/10、4/20兩次提供名單給各系進行催繳， 5/11對未繳學生建議學生行為規範事項中申誡乙次。

十二、辦理綠色採購登錄與聯繫作業，本校目前達成率為93.8％，達成教育部規定90％目標。

●營繕組

一、101年度校園設施房舍整建工程及新興工程：

（一）施工中：

1.農學院熱帶農業研究大樓暨工作犬培育場興建工程計畫-熱帶農業研究大樓工程。預計101年7月11日完工。

2.免疫馬場新建工程。馬舍主體建築於101年5月10日完工；無塵室及變更設計工程預計101年8月30日完工。

3.獸醫館暨疫苗所新建工程，預計101年7月22日完工。

4.達仁林場學生宿舍周邊整修工程（火箭測試場整修工程），預計101年8月5日完工。

5.德齋宿舍整修工程（含慧齋電力改善）預計101年8月24日完工。

6.述耘堂老舊廁所整修工程預計101年8月14日完工。

（二）規劃、設計或發包中：

1.中型實驗動物暨研究中心工址圍籬工程發包中。

2.校區電力設備汰換工程發包中。

（三）施工完成：

1.猿猴動物飼養區增建工程，101年5月10日完工。

2.101年食品系等5棟外牆防漏工程(食品系館、食品加工廠、動物醫院、大型動物門診中心、木材加工廠)，101年6月1日完工。

二、辦理經常性土木建築零星工程、供電系統、供水系統及消防設備等維護工作。

(一)全校大型空調設備維護保養工作。

(二)辦理供電設備改善。

(三)辦理供水、消防設施維護工作。

(四)推動節約能源措施。

(五)辦理系館零星土木設施維護。

三、路燈照明設備維護：針對老舊燈具及燈泡更新、高大路樹修剪，以確保路面之照度，

維護行車安全。

四、持續推動節約能源措施，報告本校已施行之節能措施成效，擬訂未來節能策略，並修正節約能源管理要點。

●保管組

一、本學期完成之工作項目：

(一)辦理奉准報廢財物公告招標及清運事宜，標售金額44萬4,000元，廢品於101

年6月1日清運完畢。

(二)每月配合各單位申購財產案件，依財物標準規定分類編號，另辦理公告金額

以上購置設備會驗事宜。

(三)每月編製採購物價調查表、每月折舊報表及財產增減明細結存表等報表與會

計帳核對，無誤後陳報教育部。

(四)本（101）年度全校財產暨非消耗品盤點已完成，部份單位因故未能配合盤

點者，已安排於6月份續盤，否則即列入未盤點清冊，擇期補盤持續追踪。

(五)本校財產管理系統已更新為艾富財管系統，為管理方便，目前財產報廢及移

動申請作業可透過系統網頁辦理，藉此減少人工登打錯誤並節省作業時間。

(六)依規定時程完成「全國宿舍管理系統」、「全國技專校院校務基本資料庫系統」

及「國有公用及公司組織財產線上傳輸系統」線上申報。

(七)協助獸醫學院、動物醫院、野生動物收容中心、野保所、植醫系、畜牧場等

單位辦理疾管局1.C.C空針無償讓與，總計1萬9,400支。相關配送費用（新

台幣3,175元）已由本組支付。

(八)協助健康中心、畜牧場、動物醫院、野生動物收容中心等單位申領教育部提

供之防疫物資（口罩、耳溫槍）共計205件。

(九)自101年1月起本校3-5類動產新購或未達使用年限均延長1年使用年限，

預計6月份完成財產折舊程式更新，屆時將為本校減輕龐大財產折舊支出。

二、下半年度預定執行之重點工作：

(一)協助各單位報廢品收集及清運工作，擬定101年10月依規定辦理廢品公

開招標事宜。

(二)每月配合各單位申購財產案件，依財物標準規定辦理分類及驗收工作。

(三)預定7月份辦理全校建築物及財產類防火保險，請各學院先轉知各系所評估

保險金額是否需調整後送交本組，以供彙整後作為是否調高額度之參考。

(四)101年度全校財產暨非消耗品複盤點工作已結束，對於未依排定時程配合複

盤者，將擇期（預定下半年度）進行補盤點。

(五)保管組將於財產折舊程式更新後進行房屋建築（2類財產）財產卡之整帳作

業，目前已清查出125筆為重覆編號、5筆需補入帳、2筆財產編號不妥需

更正。本項整帳作業，預計於101年底完成，以符合國有財產一物一帳登錄

原則。

●出納組

一、持續催收99學年度第2學期及100學年度第1學期大學、碩、博士班學生欠繳學雜費

收繳事宜。

二、辦理日間部大學及碩、博士生減免學雜費事宜。

三、辦理校務基金、農委會、國科會及代收款等專戶經費收支事宜。

四、辦理全校教職員工、行政助理及臨時人員每月薪資與各項教師鐘點費發放事宜。

●文書組

一、本校電子公文線上簽核系統建置進度報告：

(一)本校推動「公文線上簽核」，以提昇公文交換及處理速度，並確實落實節能減紙政策，為期符合各單位、系所實際操作需求，本組於101年2月13日至14日辦理「公文線上簽核系統」需求訪談。

(二)系統提供校內同仁電子公文簽核功能,需使用「自然人憑證」做為身分辨別與簽入，通知各單位主管與承辦人務必於系統上線前辦理「自然人憑證」之申請，本組於3月26日~30日協同人事室、內埔鄉戶政事務所辦理[自然人憑證]申請，收件數為330件。

(三)為確保公文檔案從產生、應用至保管過程中,具備共通的格式與標準，符合行政院修

訂函頒之「文書及檔案管理電腦化作業規範」，本組派員偕同廠商帝緯公司於5月11

日、14日及15日將本校「電子公文線上簽核系統」送至中華民國資訊軟體協會驗證，

日前已通過驗證，於5月份進行安裝測試，6月初開始進行全校分批教育訓練，採一

對一及一對多實機訓練，7月2日正式上線使用。

二、為響應經濟部辦理四省專案計畫(省電、油、水、紙)，請各單位將大型公文封儘量重覆黏貼貼紙再利用。

三、101年2~5月公文來文掛號共6,171件，發文共1,718件。

四、101年2~5月份共寄發郵件萬4,052件，支付郵資16萬5,765元。

五、101年2~5月份共處理掛號包裹郵件約273件，一般信件約1萬3,779件。

捌、意見交流與回應：

玖、提案討論：

提案一                                     提案單位: 獸醫學院

案由：擬請建構獸醫二館東側之鋼筋混泥牆乙座，請 討論。

說明：獸醫二館東側與原始路面落差約3公尺深，目前設計為土坡，但過於陡峭，易造成學生不慎跌落之危險，並於大雨時易造成土石崩落，危及獸醫二館建構(如附圖)。請同意增建構鋼筋混泥土牆乙座，以策安全。

拾、臨時動議：

拾壹、散會：