國立屏東科技大學101學年度第1學期總務會議議程

- 時間：102年1月15日(星期二)中午12時10分

- 地點：行政大樓第2會議室

- 主席宣佈開會：

- 主席報告：

- 上次會議紀錄有無異議：

- 上次會議決議事項執行情形：如記載表

| 國立屏東科技大學101學年度第1學期總務會議交辦及決議事項執行情形記載表 (資料截止日:101.12.31) |
| --- |
| 編號 | 案由 | 決議/交辦事項 | 執行 單位 | 執行方案 | 執行成果 |
| 1020101 | 主席 指示 事項 | 獸醫學院及生物科技系最近自熱農大樓標餘款分配200餘萬辦理教室搬遷及設備購置，請儘速提出採購申請，俾利本處辦理招標事宜。 | 營繕組 事務組 | 依據採購法協助辦理採購案。 俟申請案提出後配合辦理招標事宜。 | 業已辦理完成採購事宜。 業已辦理完成採購事宜。 |
| 1020102 | 主席 指示 事項 | 請各單位(系所)利用暑假清查系所使用年限超過15年且老舊不堪使用之儀器設備儘速辦理報銷，作業過程中如有問題，請洽保管組處理。 | 保管組 | 本組業於101年6月8日刊登校園搶先報公告週知，建請各單位利用暑假期間清查年久失修儀器辦理報銷事宜。 | 一.各單位陸續辦理清查及報銷事宜。 二.本組於101年 11月6日依規定辦理廢品 招標（標售金額計54萬3,999元）及後續清運事宜。 |
| 1020103 | 主席 指示 事項 | 關於體育館漏水問題，目前已局部將木質座位席更換為水泥，而全面防漏工程業經體育室提出簽呈，本處也粗估經費，擬編於102年度預算進行修繕。 | 營繕組 | 預計102年1月8日辦理體育館屋頂漏水改善工程第一次開標，施工工期120日曆天。 | 完工後將可徹底改善體育館漏水問題。 |
| 1020104 | 主席 指示 事項 | 請事務組派工將戶外教學體驗場周圍山陀兒及竹林作適度修剪。 | 事務組 | 遵照辦理。 | 已請廠商雇吊車修剪完成。 |
| 1020105 | 主席 指示 事項 | 有關台大某水土保持教授擬贈本校101棵台灣原生種蓬萊竹案，總務處將尋覓合適地點栽種。 | 事務組 | 遵照辦理。 | 已栽植於戶外冒險場地南側竹林邊坡上。 |

柒、總務處各組工作報告：

●事務組

- 101年12月12-14日支援國際事務處辦理「2012東南亞大學校長農業論談」會場佈置、貴賓接送、入住小木屋及迎賓等相關事宜，圓滿完成任務。

- 101年11月28 日因會計室對於102年度全校清潔外包案表示不宜以共同供應契約辦理下訂，建議改採公開招標方式。案因時程緊迫，本組經請示後因應措施如下：
102年元月份採限制性招標延長原契約1個月，102年2-12月採公開招標方式辦理。

- 辦理勞、健保及勞退金業務部份：

  - 101年12月份加保人數為22人、退保人數為67人、加眷保人數為8人、申請職災門診單1人。

  - 辦理綠色採購登錄與聯繫。本校目前達成率為91.6％，已達教育部規定之90％目標達成率）。

- 101年度大門口保全勤務服務合約結束，經簽奉核示與中華警安保全公司續約，並於101年12月20日向臺灣銀行中央共同供應契約完成下訂手續。

- 電信業務部份：

  - 102年度校園電話維護案，於第一次公開招標時，因有廠商提出書面異議，經撤標後重訂經費、規格，重新以系統維護及線路維護二案分別公開招標，預計102年1月3日開標。

  - 科大路沿線中華電信行動電話收訊不良，經與中華電信設備股聯繫，該股股長表示，已尋妥基地台地點，預計春節前架設完成，屆時應可提高通信品質。

  - 遠傳電信來函擬申請利用本校校園內佈放光纖，案經召集相關單位討論結果決議不宜核准，日前已發文婉拒。

  - 12月份裝、移、修電話統計：裝機 1 台、移機 4 台、維修6台。

  - 12月3日中華電信公司於校內第一餐廳加裝強波器。

  - 12月17-19日與電算中心解決熱農研究中心網路電話校外無法通信問題；12月27日查驗中華電信保固到期裝備(5、7字頭電信設備)，符合退還保固金條件。

●營繕組

- 101年度校園設施房舍整建工程及新興工程：

- 施工中：

(1)免疫馬場新建工程。馬舍主體建築於101年5月10日完工；無塵室及變更

設計工程預計102年8月20日完工。

(2)綠能溫室測試平台設備，預計102年1月22日完工。

(3)體育館屋頂平台漏水改善工程，預計102年1月10日完工。

- 規劃、設計或發包中：

體育館屋頂漏水改善工程，預計102年1月8日第一次開標，施工工期120日曆天。

- 施工完成：

(1)猿猴動物飼養區增建工程，101年5月10日完工。

(2)101年食品系等5棟外牆防漏工程(食品系館、食品加工廠、動物醫院、大

型動物門診中心、木材加工廠)。

(3)農學院熱帶農業研究大樓暨工作犬培育場興建工程計畫-熱帶農業研究大樓

工程。

(4)獸醫館暨疫苗所新建工程。

(5)德齋宿舍整修工程（含慧齋電力改善）。

(6)述耘堂老舊廁所整修工程。

(7)校區電力設備汰換工程。

(8)達仁林場學生宿舍周邊整修工程（火箭測試場整修工程）。

(9)實驗雞舍精進工程。

(10)中型實驗動物暨研究中心工址圍籬工程。

(11)工作犬訓練學校附屬設施改善工程。

(12)農學院農業研究大樓實驗設備及設施採購案。

(13)獸醫系館、動物醫院屋頂防漏加蓋工程。

(14)智信齋屋頂防漏加蓋工程。

(15)生物科技大樓東側機車停車場工程。

(16)熱帶膠膜溫室新建工程。

(17)食品系等5系館屋頂防漏工程。

(18)校區變電站改善工程。

(19)獸醫系館變電站改善工程。

- 辦理經常性土木建築零星工程、供電系統、供水系統及消防設備等維護工    作。

- 全校大型空調設備維護保養工作。

- 辦理供電設備改善。

- 辦理供水、消防設施維護工作。

- 推動節約能源措施。

- 辦理系館零星土木設施維護。

- 路燈照明設備維護：針對老舊燈具及燈泡更新、高大路樹修剪，以確保路面之照度，維護行車安全。

- 持續推動節約能源措施，報告本校已施行之節能措施成效，擬訂未來節能策略，並修正節約能源管理要點。

●保管組

- 101年下半年度辦理奉准報廢財物公告招標及清運事宜，標售金額54萬3,999元，並於101年11月23日清運完畢。

- 每月配合各單位申購財產案件，依財物標準規定分類編號，並對於公告金額以上購置設備辦理會驗事宜。

- 每月編製採購物價調查表、每月折舊報表及財產增減明細結存表等報表與會計帳核對無誤，相關報表陳報教育部。

- 101年度全校財產暨非消耗品盤點已順利完成，部份財物未與帳目相符者（有帳無物），保管人應積極追查，保管組將持續追踪。

- 依規定時程完成「全國宿舍管理系統」、「全國技專校院校務基本資料庫系統」及「國有公用及公司組織財產線上傳輸系統」線上申報。

- 協助各單位（獸醫學院、動物醫院、野生動物收容中心、生科系、動畜系、環工系、水產養殖系等）辦理疾管局1.C.C空針無償讓與總計85,000支，相關配送費用（新台幣1萬886元）已由本組支付。

- 協助各單位申請行政院環境保護署空氣品質監測設備移撥（贈與）事宜。

- 保管組於財產折舊程式更新後進行房屋建築（2類財產）財產卡的整帳作業，目前已完成133筆財產卡整帳作業，符合國有財產一物一帳登錄原則，爾後本校建物財產卡均可順利傳送「國有公用及公司組織財產線上傳輸系統上」。

- 102年度預定執行之重點工作

- 協助各單位報廢品收集及清運工作，擬於102年5月依規定辦理廢品公開招標事宜。

- 每月配合各單位申購財產案件，依財物標準規定辦理分類及驗收工作。

- 預定7月份辦理全校建築物及財產類防火保險，請各學院先轉知各系所評估保險金額是否需調整後送交本組，以供彚整後作為是否調高額度之參考。

- 102年度全校財產暨非消耗品複盤點工作，預定102年3月起實施。

●出納組

- 101學年度第1學期日間部學生申辦學雜費減免計977人，共計減免新台幣1,802萬9,524元。

- 持續催收99學年度第2學期、100學年度第1學期及101學年度第1 學期大學、碩、博士學生欠繳學雜費收繳事宜。

- 辦理日間部大學部及碩、博士生減免學雜費事宜。

- 辦理校務基金、農委會、國科會及代收款等專戶經費收支事宜。

- 辦理全校教職員工、行政助理及臨時人員每月薪資與各項教師鐘點費。

●文書組

一、本校為提昇公文交換及處理速度，建置電子公文線上簽核系統，101年6月全校教職員同仁進行分批教育訓練，採一對一及一對多實機訓練，計有超過500人次參加，7月2日正式上線使用後，承各單位同仁之配合，公文線上簽核比率達90％以上。

二、101年6~12月公文來文掛號共9,910件，發文共2,709件。。

三、101年6~12月份共寄發郵件3萬597件，支付郵資33萬8,297元。

四、101年6~12月份共處理掛號包裹郵件約2,595件，一般信件約2萬8,002件。

捌、意見交流與回應：

玖、提案討論：(請主席報告各單位提案會前審查結果)

提案一                                             提案單位: 野保所

案由：關於野保所基礎實驗室排水系統整建一案，請討論。

說明：

一、野保所基礎實驗室位處下坡地段，環境地勢低窪，每逢大雨時節上坡雨水

易流入該區，也因如此地面長期積水使得室內地板翹起龜裂，從96年實

驗室完工至去(101)年，整個走廊的地板龜裂程度達70％，未來各實驗室的

地板可能也需要更換。擬建置排水系統，避免造成更多財物設備損失。

二、感念前總務長楊勝任老師，曾允諾協助建置排水系統，經現場勘查認為可

行，礙於經費考量，故無法完成興建本案。

三、施工範圍：排水系統的範圍是在沙林的北、東、南三側，成一個ㄇ字形，

水排到北側的小溪溝中，淺而窄的排水溝即可，預估建置經費約新台幣30

萬元整，請討論。

決議：

提案二                                             提案單位: 野保所

案由：關於野保所館頂樓防水工程一案，請討論。

說明：

一、野保所館建築物本體老舊，部份鋼材外露，頂樓地板因長年風化日曬，造

成地板細裂，大雨時節雨水易由細縫流至二樓各老師辦公室及陽台，使其

不便，請討論。

二、預估整治經費約新台幣12萬元整。

決議：

拾、臨時動議：

拾壹、散會：