國立屏東科技大學102學年度第2學期總務會議紀錄

壹、時間：103年6月9日(星期五)中午12時10分

貳、地點：行政大樓第2會議室

叁、主持人：徐總務長錦興                    紀錄：李煌仁

肆、出席人員：如簽到表

伍、主持人報告：略。

陸、上次會議紀錄有無異議：無，准予備查。

柒、上次會議決議事項執行情形：如記載表

國立屏東科技大學101學年度第2學期總務會議交辦及決議事項執行情形記載表
(資料截止日:102.12.31)

| 編號 執行單位 | 案由 |
| --- | --- |
| 10201A1 提案 | 有關獸醫二館停車場案，提請 討論。 |
| 決議/交辦事項 | 請營繕組會同獸醫系進行現場勘查並擇定地點，另案簽請籌款施作。 |
| 執行成果 | 案經會勘後擇定大動物醫院北側增設機車停車場且已施作完成。 |

| 10201A2 提案 | 擬請補助獸醫二館教學設備案，提請 討論。 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 本案不屬於本會討論範圍，請另提教務會議或校務基金管理委員會討論。 |
| 執行成果 | 依1036500023號簽文簽核意見辦理，由獸醫學院項下經費支應。 |

| 10201B1 臨時動議 | 「野生動物保育研究所WH105空間規劃」一案經費概估20萬3,545元，提請 討論。 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 空間工程請營繕組與野保所討論確認後施作；設備部分非屬本會討論範圍，請另提其他適當會議討論。 |
| 執行成果 | 空間工程已由營繕組支應9萬9,540元，由野保所執行改造完成並已核銷結案。 |

| 10201C1 回應交辦 | 有關壘球場及田徑場區塊之機車亂停問題 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 今年體育室爭取到一筆大額經費整建壘球場，規劃將觀眾席以綠籬作圍護，可望阻絕機車騎入；其他如體育場台下及體育館周圍於雨天時機車停於騎樓或無障礙空間，權責屬體育室或休運系管制範圍，將移請該二單位提出解決方案。(總務長) |
| 執行成果 | 本案業於103年3月31日102學年度第2學期第1次交通小組會議討論並決議如下： 1. 加強取締孟祥體育館及田徑場周邊違規停車，支援人力工讀生部分請課指組協助分配，並由駐警隊鍾隊長負責執行取締工作，生輔組莊富貴校安協助辦理。 2. 體育館南側正門於下班後上鎖，東側南門柵門平常應保持上鎖，以防機車違規進入走廊停車。 3. 仁實路靠田徑場路邊是否植栽，視近期取締及5月20日壘球場完工後實況，再研議植栽，以阻斷機車進入田徑場。 |

| 10301C2 回應交辦 | 體育館周邊機車亂停問題 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 本組將責成保全及現有工讀生加強該處之車輛稽查、勸導及違規取締工作。(事務組) |
| 執行成果 | 有關體育館周邊、走廊、運動場之取締自3月1日起加強取締稽查，日間部分改進顯著，惟夜間及下雨時段仍需加派人力進行取締。截至目前為止共取締128件罰款件數。 |

| 10301C3 回應交辦 | 有關第一餐廳OT案執行進度 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 自從上次膳食委員會議決議後，即責成承辦同仁儘速蒐集相關資料，預定於農曆春節過後即提出招標作業。(事務組) |
| 執行成果 | 因本校不符OT案條件，已陳核改以一般招商辦理。現因合約細節仍未定案，無法辦理招標作業，俟合約定案後，即提出招標作業。 |

| 10301C4回應交辦 | 體育館四週及第一餐廳進出之不鏽鋼阻隔設施 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 將予以回復，以達車輛進出控管效果。(營繕組) |
| 執行成果 | 1.體育館四週不銹鋼車檔管理單位為休運系及生輔組。 2.第一餐廳之阻隔車檔應由該餐廳自行管理。 |

| 10301C5回應交辦 | 獸醫館周遭照明度不足及二館電源警示燈亮起問題 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 教育部來函指示各校年度電費預算不得超過一億元上限，對於各單位反映系館周遭夜間照明不足問題，本處在衡酌教育部電費限制及夜間照明安全需求下，經與營繕組討論，擬對於某些人員進出較不頻繁之路段設置自動感應或定時裝置，以達節電功能。 擬俟現場查勘後再行改善。(營繕組) |
| 執行成果 | 1.獸醫館後方停車場照明不足情形已加設LED投射燈改善。 2.獸醫二館機車停車空間及通道加裝自動感應式LED照明設施改善之。 |

| 10301C6回應交辦 | 擬將配置於普化、普物實驗室等相關教學單位之工友人力回歸總務處調度 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 今年主計室將控管各單位之加班費於一定額度內，考量工友駕駛之人力遇缺不補及加班費額度受限情形下，目前擬將配置於普化、普物實驗室等相關教學單位之工友人力回歸總務處調度，以因應校園建物不斷擴增空間後的人力需求。此部份未來將與教務處、工學院協調，也請各單位惠予同意配合。 |
| 執行成果 | 目前考量普化、普物實驗室之教學需要，尚未調動兩位工友。協調會中建請 教學單位儘速將普化、普物回歸教學專案管理，俾工友人力得最大之發揮。 |

捌、總務處各組工作報告：

事務組

一、103年4月10～29日支援各單位評鑑（管理、人文、國際、獸醫等學院）暨全校校務評鑑場地佈置及公務車輛派遣。

二、103年5月2～4日支援教務處辦理四技二專聯招及試場交管、安全等工作，圓滿完成任務。

三、積極配合辦理各單位申請之採購招標案，截至5月30日止，含典範科大登記件、完成決標者計有129件，較102年同期98件，已增加31件。

四、辦理綠色採購登錄與聯繫工作，本校目前達成率為89.5％，教育部規定達成率90％，後續仍需各單位繼續配合與支持。

五、為避免電話撥打(或受話）後，話筒未掛妥而造成費用激增現象，請需要於分機設時間自動切斷設定者，逕洽事務組總機室申請。

六、102學年度辦理停車識別證共計汽車1,734件、機車8,442件，收款65萬4,320 元（不含進修推廣部），已悉數繳交出納組；執行車輛稽查共計違規停車1,154件、未戴安全帽730件、未貼停車識別證490件，繳款率約72％，對於尚未繳罰款同學，已於103年5月15日請各系辦進行催繳。

七、配合本學期大學部畢業生辦理離校手續，對車輛稽查罰款未繳案計26件，均悉數繳交出納組。

保管組

一、每月配合各單位申購財產案件，依財物標準規定分類編號；另配合公告金額以上設備案辦理會驗事宜。

二、每月編製財產折舊報表及財產增減明細結存表等8項報表與會計帳核對，無誤後陳報教育部。

三、本(103）年度財產暨非消耗品盤點實施中，尚有部分未與帳目清冊相符者(有帳無物)，保管組仍將持續追蹤。

四、5月15日辦理奉准報廢財物發包，得標金額67萬7,780元，已於5月26日完成清運事宜。

五、完成農專新村40戶宿舍拆除工程及圍籬作業。

六、協助辦理典範科大計畫相關工程規畫經費及設備經費之分類。

出納組

一、持續辦理本校校務基金帳戶(401專戶)收支作業。

二、持續辦理本校農委會帳戶(402專戶)收支作業。

三、持續辦理本校國科會帳戶(403專戶)收支作業。

四、持續辦理本校代收款帳戶(404專戶)收支作業。

五、持續催收102學年第一、二學期學雜費。

六、本校各單位凡使用本校郵政劃撥帳戶存款繳費，請轉知繳費人須加收郵政手續費，1000元以下每筆15元，1000元(含)以上每筆20元。

七、持續辦理勞、健保收款作業。

八、辦理二代健保保費收繳事宜。

九、辦理中文成績單工本費收繳事宜。

十、辦理汽、機車違規罰款費收繳事宜。

營繕組

一、103年度校園設施房舍整建工程及新興工程：

(一)施工中：

1.水產養殖系水井工程，因施工廠商施鑽之2口井，其鑽桿分別卡鑽於井內120公尺及65公尺處，依據契約規定需重新鑿井，業已會同養殖系決定鑽井位置，進場重新施鑽，惟廠商來文說明第3口井因施工中遇困難，致無法依據契約鑽至井深200公尺，案經養殖系決定依據契約補充說明予以終止契約，另行發包。

2.典範科技大學計畫-國際商務旅館2、3樓整建工程，土建工程已於103年2月14日完工;電梯工程預計103年6月15日前完工。

3.中型實驗動物暨研究中心土木工程，預計103年9月15日完工，機水電工程103年10月15日完工。

4.修整建棒球場工程，預計103年6月15日完工。

(二)規劃、設計或發包中：

1.中型實驗動物暨研究中心建築工程，預計6月20日辦理發包。

2.典範科技大學計畫-模擬食品生產線設施建置工程，目前辦理委託規劃設計中，預計6月25日辦理發包。

3.典範科技大學計畫-蔬果溫室工程，目前辦理委託規劃設計中，預計6月20日辦理發包。

4.管理學院空間改善工程，目前辦理委託規劃設計中，預計7月15日辦理發包。

5.學生宿舍智齋廚房整修工程，目前辦理委託規劃設計中，預計6月10日辦理第一次開標。

6.景憩所屋頂漏水改善工程，目前辦理委託規劃設計中，預計6月30       日辦理發包。

7.103年度校區電力設備改善工程，預計6月4日辦理第一次開標。

（三）施工完成：

1.典範科技大學計畫-國際商務旅館2、3樓整建工程，土建工程已於103年2月14日完工。

2.農園系永續農場圍籬工程。

3.農專新村職務宿舍（40戶）拆除工程。

二、辦理經常性土木建築零星工程、供電系統、供水系統及消防設備等維護工作。

(一)全校大型空調設備維護保養工作。

(二)辦理消防及供電設備檢查及改善。

(三)辦理供水、消防及電梯設施維護工作。

(四)研擬節約能源措施。

(五)辦理系館零星土木設施維護。

(六)辦理本年度各單位消防演練教育訓練研習。

三、路燈照明設備維護：針對老舊燈具及燈泡更新、高大路樹修剪，以確保路面之照度，維護行車安全。

文書組

一、依據教育部電子公文節能減紙續階方案推動時程為102年至105年12月；本校執行目標有「成立續階方案工作小組」、「實施公文線上簽核」、「實施公文電子交換」、「實施電子化會議」、「擴大公文電子交換範圍」等事項。

二、本校「節能減紙填報系統」自4月起已正式上線供各單位、系所填報，請負責人至系統填寫相關資料，以利本組彙整資料填報節能減紙相關措施執行情形。

三、103年2~5月公文電子交換比率100%、線上簽核比率98.5%、電子化會議比率23.05%，達成103年度之目標。

四、103年2月~5月收文總件數6,082件,發文總件數1,485件。

營繕組陳組長明吉補充說明：

有關零星工程維護方面，目前準備進行全校ＡＣ道路的零星維護，至於其他例行性工作，則持續執行中。

主持人徐總務長錦興：

感謝這段時間各組組長之協助。過去畜牧場執行委辦計畫-免疫馬場之硬體工程前後歷經三年完工後，後續請領執照時又遇到未辦理環境評估之問題，一旦要補辦環評，所需經費均以百萬計，期程亦需半年，未來這筆費用，尚須與委辦機關疾管署做權責上的釐清，目前進行中之中型實驗動物暨研究中心也遇到同樣的狀況，致使整個工程進度受延宕，在此要提醒各學院院長，若未來學院內有新建工程計畫務請特別留意，即使本校屬教育事業用地，唯因應環保規範，仍須於施工前將環境評估列入評估範疇內，以避免未環評而施工遭罰款情事發生。

文書組蔡組主任韶玲補充說明：

最近接獲教育部來函，預定9月16日至12月15日期間擇日蒞校進行檔案管理作業成效訪視，所謂檔案並非單指公文檔案，尚包括學籍及成績資料、學生活動紀錄及重大慶典紀錄、教師研究成果資料、人事資料、校史資料及營繕組工程設計圖等，在此擬請本校相關單位先行整理自存於庫房之檔案，屆時俾利訪視委員檢閱。

玖、意見交流與回應：

管理學院龔院長：

首先謝謝總務處營繕組針對管院空間整建工程之鼎力協助。目前工程進度即將完成設計，接下來就是發包，唯目前面臨的問題是本案經費來源為本院設備費，而空間整建應專列房屋建築經費，經費科目不相符，可否在經費項目上予以協調。

營繕組陳組長回覆：

本案工程因管院所編列經費為設備費，無法應用於房屋建築科目，在此提議將管院所編列之設備費與中型實驗動物暨研究中心房屋建築經費互為調整流用，是否可行？請主計室惠示卓見。

主計室林組長清華回覆：

各單位爾後提出概算前，建議加會相關單位，例如保管組、營繕組，以免預算核配後發生經費科目不符，致影響工程執行進度。本案擬請管理學院將本案施作項目先予分列房屋建築或設備費，另案簽陳處理。

主持人徐總務長錦興裁示：本案擇期開會協調。
（本案會後經主計室組長、管院院長、保管組組主任及營繕組長於會場協調後已獲致共識）

學務處傅學務長：

一、5月31日晚上，學府路、信義路口（行政大樓旁）發生民眾騎自行車自摔後不幸死亡事件，經過此案後，本人調閱過去資料，發現8年來學府路段共發生3件自摔死亡車禍，且三件車禍地點相隔不到50公尺，在此建議總務處邀請道安專家會勘上述道路有無改善措施。

二、工學院內部空間於設計冷氣機擺設位置時，部分放在實驗室窗邊，為求美觀加裝外框鐵架，因本案當初得標廠商係低價搶標，致冷氣機品質不佳，於今維修時更是麻煩，需僱吊車拆開鐵架維修，單是以吊車拆開鐵架之費用幾乎可再添購新機，因此建議營繕組於爾後設計冷氣機位置時能考量後續維護之方便性。

營繕組陳組長回覆：

一、有關8年來學府路上發生3件自摔死亡事件，是否與減速丘有關，應由專業人員就地形、道路舖面、行車速限、車行實際速度、人員技術及其他相關專業條件評估。實際上當初校內會設置減速丘均經學校評估，且減速丘之前設有三條減速條作緩衝，而減速丘規格亦經檢討，高度依照市區道路設置標準，完全合於規範。

二、工學院冷氣招標案係採公開招標，由開利公司得標，因契約規範規定，得標商另行重新製造一組合於學校規格之冷氣機並經由大電力測試單位就合約規定檢測合格才交貨，非市售一般成品。至於為何作格柵，則是依工學院老師在考量美觀要求下設計，當時本組亦向工學院老師報告設置格柵對後續維護之不便性，另格柵採固定式而未做活動式，乃考慮鋼製格柵之安全性，未來如有類似案件，將會與使用單位協商，以便利維護之方式來設計。

事務組許益智報告：

有關5月31日發生校外人士於學府路上騎單車自摔死亡案件，因由現場車友自行叫救護車處理，俟保全得悉後，現場已清理完畢，致而疏忽未列入記錄通報，後續本組李組長已嚴加督促保全人員爾後遇此情況，不論發生對象是校內或校外人士，均應回報並列入記錄，同時電話追蹤後續情形。

主持人徐總務長錦興補充說明：

有關校外人士在校內騎單車發生自摔死亡乙事甚表遺憾。也由於本案之發生，讓本處重新檢視減速丘設置之方式，未來執行時可能有二方面考量，其一是送交通安全委員會討論，其二是若剷除減速丘，擔心車速會更快而提升肇事風險，不可不慎。另外，負責掌管本校公共安全責任險出險單位－環安衛中心回報，事發後道安專家檢視本校減速丘，完全符合道安之要求，推測本案責任歸屬學校所需負責程度將大為降低。

熱農系鄭達智老師：

在此有一事提醒學校注意，上個月某一天之清晨5點多，本人因趕第一班高鐵，開車駛入學府路時，發現有晨運民眾行走於靠安全島之內側車道，狀至危險，建議向晨運民眾宣導勿於近安全島內側車道行走。

主持人徐總務長錦興裁示：

請事務組通知校內保全人員向晨運民眾宣導或製作警示牌於晨運時段搬出執行。

獸醫系劉世賢老師：

獸醫系至動物醫院路段，近來因圖書館周遭設路障，致學生於上、下學時段大量車流量湧進至此，擬請總務處派員勘查如何改善，以防止車禍事件發生。

主持人徐總務長錦興裁示：

請營繕組會後勘查並研議改善措施。

拾、提案討論：無。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會： 12時55分。