國立屏東科技大學112學年度第1學期總務會議會議記錄
1. 時間：113年1月9日（星期二）中午12時10分
2. 地點：行政大樓3樓第1會議室
3. 主席宣佈開會：
4. 主席報告：(略) 記錄：羅憲哲
5. 上次會議紀錄有無異議：
6. 上次會議決議事項執行情形：如記載表
        111學年度第2學期總務會議決議事項登載表

編號 執行單位	總務長說明及指示
11102A1 文書組	以Gmail接受學校信件時會擋住公文系統功能而被放在垃圾郵件，影響公務 / 處理致使會有延宕情況，建議和電算中心研究解決方式。
執行成果	本組已於7月12日與系統廠商確認，若遇此情形，請自行調整Gmail信箱設定，將本校電子公文系統Email「document@mail.npust.edu.tw」加入收信白名單。

11102A2 營繕組	游泳池工程已完成招標並且開工，預計在9月底完工，但因有漏水問題要找 / 到滲漏點和試水，需要一些時間，建議明年再開放使用。
執行成果	112年12月20日完工， 113年可以開放使用。

柒、總務處各組工作報告：
事務組
一、辦理綠色採購登錄本校112年12月26日止達成率為99.12％，教育部規定達成率需90 ％
    請各單位採購時持續綠色環保標誌商品以符合要求﹐辦理公開招標案件至112/10/27日止
    共計170件無重大缺失。
二、112年11月30日召開總務處外勤人員工作安全宣導及工作協調會議，以再次重申並要求
    外勤同仁：「確實做好安全防護，避免工安事故」，並加強工作督導及差勤管理。
三、113年度全校建物環境清潔外包與保全警衛勤務，已完成招標程序並於本(112)年12
   月17日決標簽約。
四、本年度績優工友(含技工及駕駛)遴選會，會中委員決議前三名績優工友為陳美子工友、陳
    世榮工友、林美鳳技工，並於會後簽報校長核定。
五、大門口執行汽、機車管制並對未申辦車輛識別證人員大門口攔檢至12月26日止計有416
    件，名單送生活輔導組彙辦。
六、大門口於112年1月1日起12月26日止計收蒞校遊客清潔費27萬2750元﹐悉數繳出納
    組。
七、112學年度第1學期執行校園違規稽查112年1~12月止如下：

項目	件數
無車輛識別證	475
違規停車	112
闖紅燈	227
騎乘機車未戴安全	106
機慢車未按兩段式左轉	189
未依規定車道行駛	12
總計	1121件

八、辦理112學年度汽、機車通行識別證112年12月26日止如下，另於工作上班時段均陸續
接受申辦：

項目	汽車	機車	扣薪	自行繳費	金額合計
教職員工	590	133	307,800
行政助理	116	93	67,300
學生部份	643	1314		707,200
總合計	1349(件)	1540(件)	375,100元	707,200元	1,082,300元

營繕組
一、112年度興建工程：
（一）112年延續至113年施工：
1.國立屏東科技大學非營利幼兒園整修工程。
2.獸醫系暨資源館增設昇降設備工程。
3.保育類野生動物收容中心觀察區內舍及周邊設施整修工程。
4.獸醫教學醫院遷建工程。
案名	實際開工日期	預計完工日期	截至112.12.20 / 預定累計進度	截至112.12.20 / 實際累計進度	進度 / 超前/落後	備註
國立屏東科技大學非營利幼兒園整修工程	112年06月22日	112年09月19日	35%	36%		目前申請室內裝修許可，辦理工期展延中
獸醫系暨資源館增設昇降設備工程	112年07月11日	112年12月27日	38%	38.5%	超前0.5%	昇降設備工程尚未交貨，展延中
保育類野生動物收容中心觀察區內舍及周邊設施整修工程	112年10月4日	113年1月31日	64%	66%	超前2%
獸醫教學醫院遷建工程	112年12月14日	113年10月3日	3%	3%

 二、辦理經常性土木建築零星工程、供電系統、供水系統及消防設備等維護工作。
  (一)全校大型空調設備維護保養工作。
  (二)辦理消防及供電設備查檢及改善。
  (三)辦理供水、消防及電梯設施維護工作。
  (四)研擬節約能源措施。
  (五)辦理系館零星土木設施維護。
(六)辦理本年度消防編組及演練教育訓練。
 三、路燈照明設備維護：針對老舊燈具及燈泡更新，以確保路面之照度，維護行車安全。
保管組
本學期執行成果報告
本處執行全校3C產品（包括電腦、筆電及數位相機）總量管制案，統計112年1~11月
止，新購237台、報廢407台，順利達標，請各單位持續配合，未來如有採購3C產品時，
請先汰舊再換新。
1. 本校椰園職務宿舍自112年9月起開始啟用自來水供水。
2. 辦理112年度「教育部技專校院校務基本資料庫」填報作業，於112年10月23日完成上
傳作業。
1. 本學期自9/1至12/31止，變賣奉准報廢財物計3批，得款116萬1,660元均已繳庫。
2. 修正「本校教職員宿舍管理要點」部份條文，業經本校112年度第281次行政會議通過，
並奉教育部112.12.21臺教秘(一)字第1120124683號函同意核備。
本校113年度建物及設備火險限制性招標案，業於112年12月14日決標，保險期間自
113年1月1日中午12時起至114年1月1日中午12時止。
為辦理職務宿舍居住事實查考，本組於112年12月18日完成現住椰園宿舍12戶教職員
居住情形訪查。
112年12月18日完成後山靜思湖近畜牧場竹林崩塌之校地圍籬修補案。

預定112學年度第二學期重點執行工作
1. 預定113年1月上旬辦理全校「建築空間調查表」及「建築平面圖」更新事宜。
2. 預定113年1月31日前完成內埔校區以外之校地環境整理工作，以迎春節。
3. 預定113年第二學期開學(113/2/19)前辦理本校椰園職務宿舍7位續住戶法院公證事宜。
4. 預定113年3月上旬起至6月底止實施113年度財產暨非消耗品盤點工作。
5. 預定113年6月上旬辦理奉准報廢財物公開標售作業。
6. 持續追蹤本校經管內埔鄉科大段1054地號土地由林業用地編更為特定目的事業用地事
宜。
1. 持續辦理奉准報廢財物捐贈社會公益團體，以發揮資源再生利用價值。
2. 電算中心資安攻防檢測發現財產系統有漏洞，經重新設定後使用帳號90天內有效，超過
90天需更新密碼，如90天內未使用則帳號將禁用，如要重新使用則請洽保管組解除。
113年1月中旬開始將進行建築空間之例行性調查作業，請各單位依書面通知說明詳填資
料，如有異動者請送回保管組更新，無則免回復。

文書組
一、112年7~11月寄發掛號包裹郵件2655件、一般信件14461件，共計17116件，共支付郵資
    188,915元。
二、112年7~11月新收公文計9778件，發文共2240件。
三、自112年8月1日起，因應農業部(原行政院農業委員會)、觀光署等單位組織改造，本校電子
    公文系統配合更新來受文者群組。
四、辦理「電子公文線上簽核系統教育訓練研習」共計2梯次：
1. 承辦人場次：8月9日，參與人數93人。
2. 系主任及二級主管(組長)場次：8月10日，參與人數11人。
五、為因應行政院修正文書規範，本校公文簽核系統功能增修案於6月17日簽奉核准，已於9
    月14日完成本增修案。
六、本(113)年度仍將辦理2梯次之電子公文線上簽核系統教育訓練研習。
出納組
1. 本校401專戶活期資金共466,469,885元。
2. 本校402專戶活期資金共137,716,336元。
3. 本校403專戶活期資金共4,927,101元。
4. 本校404專戶活期資金共41,063,536元。
5. 持續辦理本校校務基金帳戶(401專戶) 、研究計畫帳戶(402專戶) 、學雜費帳戶(403專戶) 、代收款帳戶(404專戶)收支作業。
6. 勞、健保收款作業持續辦理中。
7. 二代健保辦理中。
8. 收中文成績單工本費及汽、機車違規罰款費。
9. 113年度調薪作業將從2月起進行。
10. 112年度年終獎金將於113年1月31日發放。

柒、 意見交流與回應
*彭處長克仲：掃街車在上班時間動作恐會影響學生及教職員工之安全，是否能錯開時間?
*事務組陳明吉組長：掃街車會避開上班時間的路線在不同車道執行，在早上7點會開始處理上行
        車道，7:30以後處理下行車道，8點之後就不會在學府路上工作，未來會再
        注意工作時間及交通狀況以維護安全。
施主任秘書玟玲：某些設備報廢後尚有教學展示用途，針對這樣情形請教保管組是否有相關規定?
*李組長煌仁：財產設備報廢有兩種情況:
(一)、一般情況：1.已達使用年限且不堪使用時(失其原有效能、無法修復或修復不經濟)。
        2.已達使用年限且堪用(雖已逾年限但仍可使用)，應延後辦理報廢。
        3.再利用:已達使用年限且失其固有效能，而整件中有部分附屬設備於拆解後可
        供使用，提簽呈奉准後列管使用，至不能使用時再交回保管組。
(二)、特殊情況：未達使用年限因故須提早報廢，提簽呈敘明原因(災害、盜竊、不可抗力或其他
        事故)，奉准後將相關證明報部轉審計單位核准後減帳。
*陳院長天健：獸醫系暨資源館增設昇降設備工程有沒有辦法在下學期開學前完成?如果無法在下
 學期開學前完成是否可以加強施工圍籬的防護，保障師生出入安全?
*營繕組李龍魁組長：獸醫系暨資源館增設昇降設備工程預計在今年6月20日交貨，在7月底完
 工，未完工前會再加強工地管理和施工圍籬的設置，保障師生出入安全。
*學生會林繪忻會長：學校路燈照明設備例如述耘堂那邊可否改善?致知路的道路破損修補會在寒
        假時施工嗎?

*營繕組李龍魁組長：已維修路燈並將鈉氣路燈修改為LED燈組19盞，另外在述耘堂周邊也加裝六
        盞燈，並有作時間的自動管控調整到晚上10:30。致知路的道路修補工程已
        經上網公告招標，會在寒假或寒假過後發包施工，另外也會請包商隨時修補
        路面，如果有發現其他道路修補問題可找營繕組處理。

捌、提案討論：無
玖、臨時動議：無
拾、散會：12:30