國立屏東科技大學111學年度第1學期總務會議議程

- 時間：112年1月12日（星期四）中午12時10分

- 地點：行政大樓3樓第二會議

- 主席宣佈開會：

- 主席報告：

- 上次會議紀錄有無異議：

- 上次會議決議事項執行情形：如記載表

| 編號 執行單位 | 總務長說明及指示 |
| --- | --- |
| 11002A1 營繕組 | 本校各項工程陸續發包進行施作，其中建物老舊電線更換、排水工程都接續辦理。後山路面、邊坡修整工程感謝水保系的協助爭取整修計畫，目前已由水保局施工中，各單位如有維護需求請及時向總務處提出並協助解決 |
| 執行成果 | 已施工完成。 |

| 11002A2 營繕組 | 有關動物教學醫院搬遷以及大動物門診中心電盤過於老舊尚待整修問題，建請學校能協助辦理。。 |
| --- | --- |
| 執行成果 | 動物教學醫院搬遷細設中，預計明(112)年初上網招標。大動物門診中心電盤本組已請水電專業廠商檢修完成。 |

柒、總務處各組工作報告：

事務組

- 辦理綠色採購登錄本校111年11月23日止前達成率為96.10％，（教育部規定達成率需90％）請各單位採購時選用 綠色環保標誌商品，以符合要求，重申請各單位持續配合採購具有環保標章之產品，綠色採購事項已納入教育部針對大專院校辦理「校園環境管理現況調查暨績效評鑑」，請各單位加強宣導並積極辦理相關事宜，以提升本校評鑑成績。本處建請學校將各單位年度綠色採購達成率，列為校務基金補助額參考條件。

- 辦理111年度招標採購案件至111年11月23日共計273件，無特殊狀況，請各單位按年度計畫期限內完成工作。

- 111學年度第學期車輛管理執行情行:

汽機車通行證辦理情形：

| 職稱 | 汽車(件) | 機車(件) | 金額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 職員 | 1498 | 946 | 401,600 |
| 學生 | 738 | 1851 | 950,400 |
| 廠商 | 36 | 10 | 38,000 |
| 校友 | 10 | 0 | 5,000 |
| 總計 | 2282 | 2807 | 1,395,000 |

執行校園車輛違規稽查111年9月-11月止統計如下表：

| 項目 | 件數 |
| --- | --- |
| 無車輛識別證 | 261 |
| 違規停車 | 151 |
| 闖紅燈 | 116 |
| 騎乘機車未戴安全 | 41 |
| 機慢車未按兩段式左轉 | 194 |
| 總計 | 763件 |

四、事務組依據教育部來函請各校檢討自有防空疏散避難設施數量、容量及配置情形，提報「防空疏散避難計畫」到部；並採「一級督(輔)導一級」方式督導所屬辦理相關工作，本校排定112年6月辦理防空演習相關訓練並配合萬安演習。

營繕組

一、111年度校園設施房舍整建工程及新興工程：

（一）規劃、設計中：

1.歐豬規格豬舍新建工程終止契約重新發包(訴訟中)。

2.動物醫院遷建工程。

（二）發包(評審)中：

（三）施工中：

1.科技農業大樓新建工程。

2.動物收容中心緊急電源改善。

3. 保育類野生動物收容中心大型檢疫室設備及籠具訂製安裝。

| 案名 | 實際開工日期 | 預計完工日期 | 截至111.12.30 預定累計進度 | 截至111.12.30 實際累計進度 | 進度 超前/落後 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技農業大樓新建工程 | 110年11月9日 | 111年11月5日 | 100% | 65% | 落後35% | 尚有部分工期申請展延中 |
| 動物收容中心緊急電源改善 | 111年12月 日 | 112年 月 日 | % | % | % |  |
| 保育類野生動物收容中心大型檢疫室設備及籠具訂製安裝 | 111年11月22日 | 112年2月4日 |  |  |  |  |

二、辦理經常性土木建築零星工程、供電系統、供水系統及消防設備等維護工作。

(一)全校大型空調設備維護保養工作。

(二)辦理消防及供電設備查檢及改善。

(三)辦理供水、消防及電梯設施維護工作。

(四)研擬節約能源措施。

(五)辦理系館零星土木設施維護。

(六)辦理本年度消防編組及演練教育訓練。

三、路燈照明設備維護：針對老舊燈具及燈泡更新，以確保路面之照度，維護行車安全。

保管組

一、本學期執行成果報告

- 本處執行全校3C產品（包括電腦、筆電及數位相機）總量管制案，統計111年1~11月止，新購313台、報廢297台，尚未達標，仍請各單位持續配合，如有採購3C產品時，請先汰舊再換新。

- 111年度財物盤點，彙整財管缺失如下，各單位如有列述情形，請惠予配合改進。

(一)財產標籤脫落、未貼或標籤模糊不清。

(二)財產存置地點變更或保管人變更未辦理異動登記。

(三)不堪用之逾期財產或閒置財產未積極辦理報廢或轉移。

- 為防杜登革熱孳生源及做好環境自主管理，本組針對經管之屏東市椰園職務宿舍、內埔牛角灣及P1加壓站等校地，於111年9月13日、9月24日及12月5日完成除草及清除積水容器工作。

- 辦理111年度「教育部技專校院校務基本資料庫」填報作業，於111年10月18日完成上傳作業。

- 本(111)年10月底完成111學年度「建築空間調查表」及「建築平面圖」更新作業。

- 本學期自9/01至12月20日止，變賣奉准報廢財物計2批，得款60萬6,888元均已繳庫。

- 為辦理職務宿舍居住事實查考，本組於本(111)年12月19日完成現住椰園宿舍12戶教職員居住情形訪查。

- 本校經管北投區眷屬宿舍移交財政部國產署北區分署接管案，於11月25日完成房地點交且地政機關於12月7日辦竣管理機關變更登記，預定12月底前完成財產減帳作業。

二、預定111學年度第二學期重點執行工作

- 預定112年1月18日前完成內埔校區以外之校地環境整理工作，以迎春節。

- 預定112年第二學期開學後辦理本校椰園職務宿舍1位續住戶法院公證事宜。

- 預定112年3月底修補後山靜思湖近畜牧場竹林崩塌之校地圍籬。

- 預定112年3月上旬起至6月底止實施112年度財產暨非消耗品盤點工作。

- 預定112年6月上旬辦理奉准報廢財物公開標售作業。

- 預定112年7月31日前辦理「艾富財產管理系統」研習會。

文書組

- 111 年6-12月份共處理掛號3,186件，一般信件16,501件，支付郵資228,828元。

- 111年6-12月份新收公文計11568件，發文共2847  件。

- 111年8月舉辦新任主管、新進教師及同仁「電子公文線上簽核系統教育訓練研習」。

- 有關74至77年屆移轉年限之永久保存檔案，已於111年10月28日屏科大總字第1111200661號函報教育部部函轉檔管局核定。

- 本校機關檔案分類及保存年限區分表，已於111年7月25日屏科大總字第1111200429號函報教育部函轉檔管局審定。

- 持續稽催已逾期待辦公文以維護公文時效性。

出納組

- 持續辦理本校校務基金帳戶(401專戶)收支作業。

- 持續辦理本校研究計畫帳戶(402專戶)收支作業。

- 持續辦理本校學雜費帳戶(403專戶)收支作業。

- 持續辦理本校代收款帳戶(404專戶)收支作業。

- 辦理111學年度第1學期學雜費收費。

- 勞、健保收款作業持續辦理中。

- 二代健保辦理中。

- 收中文成績單工本費。

- 收汽、機車違規罰款費。

捌、意見交流與回應：

玖、提案討論： 無。

拾、臨時動議：

拾壹、散會：