國立屏東科技大學102學年度第2學期總務會議議程

- 時間：103年6月9日(星期一)中午12 時10分

- 地點：行政大樓第2會議室

- 主席宣佈開會：

- 主席報告：

- 上次會議紀錄有無異議：

- 上次會議決議事項執行情形：如記載表

| 編號 執行單位 | 案由 |
| --- | --- |
| 10201A1 提案 | 有關獸醫二館停車場案，提請 討論。 |
| 決議/交辦事項 | 請營繕組會同獸醫系進行現場勘查並擇定地點，另案簽請籌款施作。 |
| 執行成果 | 案經會勘後擇定大動物醫院北側增設機車停車場且已施作完成。 |

| 10201A2 提案 | 擬請補助獸醫二館教學設備案，提請 討論。 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 本案不屬於本會討論範圍，請另提教務會議或校務基金管理委員會討論。 |
| 執行成果 | 依1036500023號簽文簽核意見辦理，由獸醫學院項下經費支應。 |

| 10201B1 臨時動議 | 「野生動物保育研究所WH105空間規劃」一案經費概估20萬3,545元，提請 討論。 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 空間工程請營繕組與野保所討論確認後施作；設備部分非屬本會討論範圍，請另提其他適當會議討論。 |
| 執行成果 | 空間工程已由營繕組支應9萬9,540元，由野保所執行改造完成並已核銷結案。 |

| 10201C1 回應交辦 | 有關壘球場及田徑場區塊之機車亂停問題 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 今年體育室爭取到一筆大額經費整建壘球場，規劃將觀眾席以綠籬作圍護，可望阻絕機車騎入；其他如體育場台下及體育館周圍於雨天時機車停於騎樓或無障礙空間，權責屬體育室或休運系管制範圍，將移請該二單位提出解決方案。(總務長) |
| 執行成果 | 本案業於103年3月31日102學年度第2學期第1次交通小組會議討論並決議如下： 1. 加強取締孟祥體育館及田徑場周邊違規停車，支援人力工讀生部分請課指組協助分配，並由駐警隊鍾隊長負責執行取締工作，生輔組莊富貴校安協助辦理。 2. 體育館南側正門於下班後上鎖，東側南門柵門平常應保持上鎖，以防機車違規進入走廊停車。 3. 仁實路靠田徑場路邊是否植栽，視近期取締及5月20日壘球場完工後實況，再研議植栽，以阻斷機車進入田徑場。 |

| 10301C2 回應交辦 | 體育館周邊機車亂停問題 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 本組將責成保全及現有工讀生加強該處之車輛稽查、勸導及違規取締工作。(事務組) |
| 執行成果 | 有關體育館周邊、走廊、運動場之取締自3月1日起加強取締稽查，日間部分改進顯著，惟夜間及下雨時段仍需加派人力進行取締。截至目前為止共取締128件罰款件數。 |

| 10301C3 回應交辦 | 有關第一餐廳OT案執行進度 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 自從上次膳食委員會議決議後，即責成承辦同仁儘速蒐集相關資料，預定於農曆春節過後即提出招標作業。(事務組) |
| 執行成果 | 因本校不符OT案條件，已陳核改以一般招商辦理。現因合約細節仍未定案，無法辦理招標作業，俟合約定案後，即提出招標作業。 |

| 10301C4回應交辦 | 體育館四週及第一餐廳進出之不鏽鋼阻隔設施 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 將予以回復，以達車輛進出控管效果。(營繕組) |
| 執行成果 | 1.體育館四週不銹鋼車檔管理單位為休運系及生輔組。 2.第一餐廳之阻隔車檔應由該餐廳自行管理。 |

| 10301C5回應交辦 | 獸醫館周遭照明度不足及二館電源警示燈亮起問題 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 教育部來函指示各校年度電費預算不得超過一億元上限，對於各單位反映系館周遭夜間照明不足問題，本處在衡酌教育部電費限制及夜間照明安全需求下，經與營繕組討論，擬對於某些人員進出較不頻繁之路段設置自動感應或定時裝置，以達節電功能。 擬俟現場查勘後再行改善。(營繕組) |
| 執行成果 | 1.獸醫館後方停車場照明不足情形已加設LED投射燈改善。 2.獸醫二館機車停車空間及通道加裝自動感應式LED照明設施改善之。 |

| 10301C6回應交辦 | 擬將配置於普化、普物實驗室等相關教學單位之工友人力回歸總務處調度 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 今年主計室將控管各單位之加班費於一定額度內，考量工友駕駛之人力遇缺不補及加班費額度受限情形下，目前擬將配置於普化、普物實驗室等相關教學單位之工友人力回歸總務處調度，以因應校園建物不斷擴增空間後的人力需求。此部份未來將與教務處、工學院協調，也請各單位惠予同意配合。 |
| 執行成果 | 目前考量普化、普物實驗室之教學需要，尚未調動兩位工友。協調會中建請 教學單位儘速將普化、普物回歸教學專案管理，俾工友人力得最大之發揮。 |

- 總務處各組工作報告：

出納組

一、持續辦理本校校務基金帳戶(401專戶)收支作業。

二、持續辦理本校農委會帳戶(402專戶)收支作業。

三、持續辦理本校國科會帳戶(403專戶)收支作業。

四、持續辦理本校代收款帳戶(404專戶)收支作業。

五、持續催收102學年第一、二學期學雜費。

六、本校各單位凡使用本校郵政劃撥帳戶存款繳費，請轉知繳費人須加收郵政手續費，1000元以下每筆15元，1000元(含)以上每筆20元。

七、持續辦理勞、健保收款作業。

八、辦理二代健保保費收繳事宜。

九、辦理中文成績單工本費收繳事宜。

十、辦理汽、機車違規罰款費收繳事宜。

事務組

一、103年4月10～29日支援各單位評鑑（管理、人文、國際、獸醫等學院）暨全校校務評鑑場地佈置及公務車輛派遣。

二、103年5月2～4日支援教務處辦理四技二專聯招及試場交管、安全等工作，圓滿完成任務。

三、積極配合辦理各單位申請之採購招標案，截至5月30日止，含典範科大登記件、完成決標者計有129件，較102年同期98件，已增加31件。

四、辦理綠色採購登錄與聯繫工作，本校目前達成率為89.5％，教育部規定達成率90％，後續仍需各單位繼續配合與支持。

五、為避免電話撥打(或受話）後，話筒未掛妥而造成費用激增現象，請需要於分機設時間自動切斷設定者，逕洽事務組總機室申請。

六、102學年度辦理停車識別證共計汽車1,734件、機車8,442件，收款65萬4,320 元（不含進修推廣部），已悉數繳交出納組；執行車輛稽查共計違規停車1,154件、未戴安全帽730件、未貼停車識別證490件，繳款率約72％，對於尚未繳罰款同學，已於103年5月15日請各系辦進行催繳。

七、配合本學期大學部畢業生辦理離校手續，對車輛稽查罰款未繳案計26件，均悉數繳交出納組。

營繕組

一、103年度校園設施房舍整建工程及新興工程：

(一)施工中：

1.水產養殖系水井工程，因施工廠商施鑽之2口井，其鑽桿分別卡鑽於井內120公尺及65公尺處，依據契約規定需重新鑿井，業已會同養殖系決定鑽井位置，進場重新施鑽，惟廠商來文說明第3口井因施工中遇困難，致無法依據契約鑽至井深200公尺，案經養殖系決定依據契約補充說明予以終止契約，另行發包。

2.典範科技大學計畫-國際商務旅館2、3樓整建工程，土建工程已於103年2月14日完工;電梯工程預計103年6月15日前完工。

3.中型實驗動物暨研究中心土木工程，預計103年9月15日完工，機水電工程103年10月15日完工。

4.修整建棒球場工程，預計103年6月15日完工。

(二)規劃、設計或發包中：

1.中型實驗動物暨研究中心建築工程，預計6月20日辦理發包。

2.典範科技大學計畫-模擬食品生產線設施建置工程，目前辦理委託規劃設計中，預計6月25日辦理發包。

3.典範科技大學計畫-蔬果溫室工程，目前辦理委託規劃設計中，預計6月20日辦理發包。

4.管理學院空間改善工程，目前辦理委託規劃設計中，預計7月15日辦理發包。

5.學生宿舍智齋廚房整修工程，目前辦理委託規劃設計中，預計6月10日辦理第一次開標。

6.景憩所屋頂漏水改善工程，目前辦理委託規劃設計中，預計6月30       日辦理發包。

7.103年度校區電力設備改善工程，預計6月4日辦理第一次開標。

（三）施工完成：

1.典範科技大學計畫-國際商務旅館2、3樓整建工程，土建工程已於103年2月14日完工。

2.農園系永續農場圍籬工程。

3.農專新村職務宿舍（40戶）拆除工程。

二、辦理經常性土木建築零星工程、供電系統、供水系統及消防設備等維護工作。

(一)全校大型空調設備維護保養工作。

(二)辦理消防及供電設備檢查及改善。

(三)辦理供水、消防及電梯設施維護工作。

(四)研擬節約能源措施。

(五)辦理系館零星土木設施維護。

(六)辦理本年度各單位消防演練教育訓練研習。

三、路燈照明設備維護：針對老舊燈具及燈泡更新、高大路樹修剪，以確保路面之照度，維護行車安全。

保管組

一、每月配合各單位申購財產案件，依財物標準規定分類編號；另配合公告金額以上設備案辦理會驗事宜。

二、每月編製財產折舊報表及財產增減明細結存表等8項報表與會計帳核對，無誤後陳報教育部。

三、本(103）年度財產暨非消耗品盤點實施中，尚有部分未與帳目清冊相符者(有帳無物)，保管組仍將持續追蹤。

四、5月15日辦理奉准報廢財物發包，得標金額67萬7,780元，已於5月26日完成清運事宜。

五、完成農專新村40戶宿舍拆除工程及圍籬作業。

六、協助辦理典範科大計畫相關工程規畫經費及設備經費之分類。

文書組

一、依據教育部電子公文節能減紙續階方案推動時程為102年至105年12月；本校執行目標有「成立續階方案工作小組」、「實施公文線上簽核」、「實施公文電子交換」、「實施電子化會議」、「擴大公文電子交換範圍」等事項。

二、本校「節能減紙填報系統」自4月起已正式上線供各單位、系所填報，請負責人至系統填寫相關資料，以利本組彙整資料填報節能減紙相關措施執行情形。

三、103年2~5月公文電子交換比率100%、線上簽核比率98.5%、電子化會議比率23.05%，達成103年度之目標。

四、103年2月~5月收文總件數6,082件,發文總件數1,485件。

捌、意見交流與回應：

玖、提案討論：無。

拾、臨時動議：

拾壹、散會：