國立屏東科技大學103學年度第1學期總務會議紀錄

壹、時間：103年12月29日(星期一)中午12時10分

貳、地點：行政大樓第2會議室

叁、主持人：張總務長金龍                    紀錄：李煌仁

肆、出席人員：如簽到表

伍、主持人報告：略。

陸、上次會議紀錄有無異議：無，准予備查。

柒、上次會議決議事項執行情形：如記載表

國立屏東科技大學103學年度第1學期總務會議交辦及決議事項執行情形記載表

| 編號 執行單位 | 案由 |
| --- | --- |
| 1020201意見與回應 | - 熱農系鄭達智老師： 某一天之清晨5點多，本人因趕第一班高鐵，開車駛入學府路時，發現有晨運民眾行走於靠安全島之內側車道，狀至危險，建議向晨運民眾宣導勿於近安全島內側車道行走。建議向晨運民眾宣導勿於近安全島內側車道行走。 |
| 決議/交辦事項 | 請事務組通知校內保全人員向晨運民眾宣導或製作警示牌於晨運時段搬出執行。 |
| 執行成果 | 已製作2座告示牌置放於大門口及合作社入口處，提醒入校晨運民眾注意安全，藉以達到安全引導與宣導效能。(事務組) |

| 1020202意見與回應 | - 獸醫系劉世賢老師： 獸醫系至動物醫院路段，近來因圖書館周遭設路障，致學生於上、下學時段大量車流量湧進至此，擬請總務處派員勘查如何改善，以防止車禍事件發生。 |
| --- | --- |
| 決議/交辦事項 | 請營繕組會後勘查並研議改善措施。 |
| 執行成果 | 1.經會同劉老師現勘，結論共識為先行就動物醫院與忠孝路二處路口改善停 車問題，讓路口視距改善後才能讓忠孝路行車順暢。 2.改善費用由本處營繕組經常門支應。(營繕組) |

- 劉世賢委員：

有關編號1020202動物醫院與忠孝路路口改善問題，非常感謝營繕組很快速地將禁停紅線劃設完成，但仍有學生將機車停放於動物醫院門口附近，建議學務處加強取締違規車輛，讓車流順暢。

- 總務長回覆：

車輛稽查工作原先由總務處與學務處共同執行，下學期開始，日間本處派駐女生宿舍之駐衛警工作改由工讀人力取代，駐衛警則調回本處協助車輛稽查業務，有關劉老師建議，本處將派員加強巡邏及取締違規工作。

捌、總務處各組工作報告：

●出納組

一、103學年度第1學期學雜費收入共計新台幣2億2,610萬3,096元。

二、持續催收103學年度第1 學期大學部、碩、博士班學生欠繳學雜費收繳事宜。

三、辦理日間部大學及碩、博士生減免學雜費事宜。

四、辦理校務基金、農委會、科技部及代收款等專戶經費收支事宜。

五、辦理全校教職員工、行政助理及臨時人員每月薪資與各項教師鐘點費發放事宜。

●事務組

一、本學期支援各單位完成103學年度畢業典禮、校長交接典禮及90週年校慶茶會佈置等任務。

二、完成上、下半年全校病媒蚊噴藥防治及雨季前全校排水溝清理工作。

三、完成職工(技工、工友及駕駛)各項委員會代表選舉工作。

四、有關綠色採購業務，本校至本(103)年12月28日止績效為89.9%，未達部定90%之要求，敬請各單位明年採購財物時，多採用有綠色環保標章之產品。

五、請各單位轉知同仁進出入校門口時，按車種、車道之號誌減速通行。

六、104年1月1日起全國勞工保險普通事故保險費率由現行8.5%調至9%，本校職災由0.1%調至0.12%。另於104年7月1日起最低基本工資由1萬9,273元調至2萬8元；時薪由115元調至120元，其中各級距詳細金額將於近日公告於事務組網頁，請各單位聘用人員時參考。

七、本校於104年1月15日舉辦全國大專校長會議，有關通訊方面，已洽請中華電信、遠傳、台哥大提供移動式行動基地台。

●營繕組

一、103年度校園設施房舍整建工程及新興工程：

（一）施工中：

1.中型實驗動物暨研究中心土木工程，第一階段預計103年12月25日完

工；第二階段因水土保持計畫審定中，預計104年6月30日完工；

2.中型實驗動物暨研究中心機水電工程，第一階段預計103年12月25

日完工；第二階段因水土保持計畫審定中，預計104年6月30日完工。

3.中型實驗動物暨研究中心建築工程，第一階段預計103年12月25日完

工；第二階段因水土保持計畫審定中，預計104年6月30日完工。

4.典範科技大學計畫-蔬果溫室工程，預計103年12月30日完工。

（二）施工完成：

1.典範科技大學計畫-國際商務旅館2、3樓整建工程，土建工程已於103年2月14日完工;

電梯工程103年6月15日完工。

2.農園系永續農場圍籬工程。

3.農專新村職務宿舍（40戶）拆除工程。

4.修整建棒球場工程。

5.103年校區電力設備改善工程。

6.水產養殖系會議室整修工程。

7.學生宿舍智齋廚房整修工程。

8.景憩所屋頂漏水改善工程。

9.時尚系專業教室空間改善工程。

10.管理學院空間改善工程。

11.典範科技大學計畫-模擬GMP食品生產線設施建置工程。

12.第一餐廳地下室整修工程。

13.人文學院人文講堂整修工程。

14.獸醫系館電力設施智慧化管理系統建置工程。

15.植醫系遮雨棚工程。

16.蕈菇溫室空調設備工程。

17.水產養殖系水井工程。

18.高壓電力設備改善工程。

二、辦理經常性土木建築零星工程、供電系統、供水系統及消防設備等維護工作。

(一)全校大型空調設備維護保養工作。

(二)辦理消防及供電設備檢查及改善。

(三)辦理供水、消防及電梯設施維護工作。

(四)研擬節約能源措施。

(五)辦理系館零星土木設施維護。

(六)辦理本年度各單位消防演練教育訓練研習。

三、路燈照明設備維護：針對老舊燈具及燈泡更新、高大路樹修剪，以確保路面之照度，維護行車安全。

●保管組

一、協助各單位報廢品收集及清運工作，擬定本(12)月辦理廢品公開招標事宜。

二、每月配合各單位申購財產案件，依財物標準規定分類編號；另對於公告金額採購設備案辦理會驗事宜。

三、每月編製採購物價調查表、每月折舊報表及財產增減明細結存表等報表與會計帳核對無誤後陳報教育部。

四、103年度財產暨非消耗品補盤點(追蹤)工作，已於本(12)月10日結束。

五、依規定時程完成「全國宿舍管理系統」、「全國技專校院校務基本資料庫系統」及「國有公用及公司組織財產線上傳輸系統」線上申報作業。

六、協助各單位辦理儀器設備移撥（贈與）事宜。

●文書組

一、本學期完成之工作

(一)依據教育部電子公文節能減紙續階方案推動時程為102年至105年12月：本校執行目標有「成立續階方案工作小組」、「實施公文線上簽核」、「實施公文電子交換」、「實施電子化會議」、「擴大公文電子交換範圍」等事項。

(二)本校節能減紙填報系統建置完成，置放於總務處網站，自103年4月起正式上線供各單位、系所填報。本組同仁在每月初皆以E-mail提醒各單位填報人員上網填報，若超過期限尚未填報，則透過學校E-mail系統自動提醒同仁，以利本組彙整資料報部。

(三)本組於103年10月8日舉辦「公文作業流程研習會」，各單位同仁報名參加者約60人。

(四)103年10月13日至11月30日利用本組外牆舉辦「慶祝90週年校慶檔案應用展--遇見南疆學府－校園變遷篇」，各單位教職員同仁及學生蒞臨參觀者甚為踴躍。

(五)教育部於103年10月24日(星期五)蒞校進行103年度檔案管理作業訪視，當日蒞校訪視委員暨教育部長官7人，本組積極準備接受訪視並轉知本校相關單位如教務處、圖書館、秘書室、學務處與營繕組等，配合整理自存於庫房之檔案。

(六)103年7~11月公文電子交換比率100%，線上簽核比率98.5%，電子化會議比率23.05%，達成103年度之目標。

(七)103年7~11月收文總件數7,681件，發文總件數2,640件，歸檔處理件數1萬1,517件。

二、104年預定進行之工作

(一)持續舉辦檔案應用展--遇見南疆學府－校長、人物(學生、校友)、建築、活動篇。

(二)進行檔案清查及91-92年定期(已屆期)檔案銷毀作業。

(三)辦理電子公文及歸檔作業教育研習。

- 事務組邱組主任補充說明：

- 本年度綠色採購業務，目前為止尚未達到教育部規定90%之要求，尚請各單位在採購財務時，盡量採購綠色環保標章之產品，俾能達到部定要求。

- 各單位若有修剪或移除系館週邊路樹時，有鑑於過去發生的投訴意見層出不窮，因此經本校綠美化小組103學年度第2次會議決議，關於此類案件，請提經系(所)務會議通過後再移請綠美化小組討論，至於公共區域部分，則經公告程序後再執行，以免造成同學疑慮。

- 營繕組陳組長補充說明：

- 103年度總共執行22件工程，其中19件工程完工，最近才完工的案件為典大計畫之蔬果溫室，典大計畫於今年全數結案；另校務基金辦理之中型實驗動物暨研究中心工程案分土木、建築、機水電等3標，因水土保持計畫尚在屏東縣政府審查中，因此第二階段工程將保留1,581萬至104年度執行。

- 有關節能措施部分，目前在獸醫系館完成電力設施智慧化管理系統，近期會辦理教育訓練課程，系館空調及教室排課之節電設施將於明年度執行。

玖、意見交流與回應：

- 農學院吳院長：

- 農學院AR114、115教室前已劃設紅線禁停區，惟仍見學生停放車輛，擬請事務組加強派員巡邏及取締，以維車序。

- 員生社停車場入口與錦發商號交界處之圍牆因妨礙車輛視線而拆除，近來發現該處掛有布條，恐影響行車安全，建議派員處理。

- 主持人裁示：

有關吳院長所提AR114、115教室前機車違停及員生社停車場入口左側亂掛布條案，請事務組加強取締並將布條移除。

- 國際學院陳院長：

目前國際學院地下室尚有蛇房及老鼠實驗室，建議學院應回歸純教學環境區域，而將此類動物實驗室搬遷至其他專屬區域規劃，如免疫馬場或動物實驗中心。

- 葉主秘桂君：

本案興建與否尚有討論空間，現階段最重要的是管理問題，擬請農學院轉知生技系蔡老師務必負起責任，做好實驗動物管理，勿讓蛇有竄出傷人之虞。

- 管理學院陳灯能老師：

轉達管理學院院長感謝總務處營繕組在管理學院空間改善工程上的協助，目前運作情況良好，環境也非常舒適。

- 農學院林副院長芳銘：

- 學校在11月底完成校門口交通設施的改善，對於汽機車的交通管制與行車程序甚有幫助。

- 自科大路往學校方向行駛，駐警室前之安全島上所設置之交通號誌桿正好在中央，影響到校門口之美觀及壯闊的校園視覺，當初規劃科大路時，刻意把安全島區隔快慢車道，或許也在視覺上考慮到不要讓校門口有被切割的感覺，建請總務處評估遷移或併其他交通號誌共桿之可行性。

- 彭克仲主任：

反映進修部學生在座談會的意見，建議學校在興建工程執行或僱請吊車作業時，週遭應派人指揮並於出入口設置圍籬或標示等安全措施。

- 主持人裁示：

一、請營繕組發文通知各單位如有自僱吊車作業時，應要求包商派員於現場指揮並做好工地圍籬、標示等安全措施。

二、請事務組責成駐警室對於入校之吊車應予盤詢及登記，同時通報營繕組做好督導管理。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會： 12時45分。